Entrega dos Incrementos

1º Incremento

- Retornar resultados(Redes Sociais) – 1 semana

O sistema deve ser integrado com as API’s do Facebook, Instagram e Twitter. Para otimizar o desempenho geral, assim que o usuário logar ou entrar no sistema depois de um grande intervalo de tempo, os dados devem ser resgatados das APIs.

Estes resultados devem ser gravados no banco de dados.

- Watson – 1 semanas

Preparar módulo no sistema para poder enviar os dados para o Watson e tratar o retorno.

- Análise de buzz – 2 semanas

Quando o usuário logar e abrir a dashboard, automaticamente, começará o processo de análise dos comentários com o Watson. Enviando os dados para a API, ela retornará para o nosso servidor, e após os cálculos e processamento, elas serão exibidas ao usuário.

Para as publicações antigas, este processo é manual, o usuário deve clicar em analisar comentários e esse processo acontecerá.

Os resultados ficam gravados no banco. Uma vez que a análise acontece, é possível atualizar os resultados e calcular novamente.

- Consulta com possibilidade de impressão – 3 dias

Deve ser possível gerar relatórios onde é possível selecionar filtros de data, tags, postagens, redes específicas. A exportação deve acontecer em PDF e Excel.

- Acompanhar desempenhos – 1 semana

Dependendo da configuração da dashboard do usuário, os desempenhos devem ser exibidos na mesma. Estes dados serão buscados em um intervalo de tempo, configurados num cron, ou seja, de 10 em 10 minutos os dados são atualizados.

Devem ser exibidos gráficos e outros indicativos mostrando como o desempenho geral da página ou perfil está indo.

2º Incremento

- Efetuar login

- Manter usuário

- Manter postagem

- Configurar dashboard

- Manter perfil social

- Manter área de trabalho

- Programar postagem

- Disparar notificações